**Договор № 17**

**на разработку интернет-портала**

г. Санкт-Петербург «5» июля 2021 года

Индивидуальный предприниматель Кишмария А.А., действующий на основании свидетельства (выписки) о государственной регистрации (ОГРНИП №  321784700098074), далее именуемый «Исполнитель», с одной стороны, и (…), далее именуемый «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

**1. Определения и понятия, используемые в договоре**

1.1. В настоящем договоре, если прямо не предусмотрено иное толкование, слова и определения, приведенные в настоящей статье, будут иметь следующие значения:

«Сайт» или «интернет-портал» - совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию данных, включая данных о Заказчике, в интернете. Интернет-портал доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Может содержать графическую, текстовую, аудио-, видео -, а также иную информацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ;

«Разработка интернет-портала» — работа (услуга), которая включает программирование, обработку текстовых, графических и иных Информационных материалов, тестирование;

«Дизайн интернет-портала» — графическое оформление и способы представления информации;

«Информационные материалы» — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые Исполнителю для выполнения работ;

«Специалист» – лицо соответствующей квалификации и специальности, привлеченное Исполнителем для выполнения работ по договору;

«Нормы и правила» – действующие в Российской Федерации нормативно-правовые и нормативно-технические акты, законы и подзаконные нормативные акты, нормы, правила, стандарты и технические условия;

«Уведомление» – надлежащим образом оформленное письменное сообщение Заказчика или Исполнителя, адресованное другой Стороне (в рамках исполнения обязательств по настоящему договору допускается направлять сообщения, копии документов по электронной почте);

«Договор» – настоящий документ, подписанный Сторонами (Заказчиком и Исполнителем), а также все приложения и дополнения к нему, которые подписаны или могут быть подписаны Сторонами в период его действия;

«Задание» - документ, согласованный Сторонами в форме приложения к договору, содержащий требования к выполняемым работам, определяющие условия и порядок их выполнения. Используется в качестве исходного документа, в котором учитывается основное назначение работ, их характеристики, задание Заказчика, описание первичных данных, целей и задач, сроков выполнения работ, требований к работам, их результатам, описание работ, а также специальные требования.

1.2. Названия и понятия, выраженные в единственном числе, имеют то же самое значение, что и во множественном.

1.3. Настоящий договор и все приложения к нему, перечисленные в тексте договора, составляют единый документ.

**2. Предмет договора**

2.1. Исполнитель берет на себя обязательство в сроки, установленные в настоящем договоре, соответствии с предусмотренными Заданием требованиями (приложение № 1 к договору) выполнить работы созданию Интернет-портала (далее – работа). Предварительное наименование Интернет-портала.

Работа выполняется Исполнителем в порядке, определенном настоящим договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы надлежащего качества.

2.2. Исполнитель выполняет работу своими силами или с привлечением третьих лиц (специалистов), при этом самостоятельно несет ответственность за действия таких привлечённых третьих лиц как за свои собственные.

2.3. Предварительный состав разделов сервиса/функционал Интернет-портала согласован Сторонами при подписании настоящего договора прописан в Приложении

Итоговый состав разделов/функционал согласовывается между Исполнителем и Заказчиком до подписания договора и указывается в Задании к договору.

2.4. Порядок, способы и методы выполнения работ и решения конкретных задач, методика осуществления деятельности Исполнителя определяются Исполнителем самостоятельно на основании его опыта, специальных знаний и квалификации. При этом в процессе выполнения работ решение конкретных задач Исполнителем может корректироваться на основании устного либо письменного (в том числе по требованию Исполнителя) поручения Заказчика, совершенного в виде отдельного документа, либо в виде фактических действий (передача Исполнителю информации, информационных материалов, документации и др.), из которых явствует намерение Заказчика, при условии технической возможности у Исполнителя и не противоречащих Заданию к договору.

2.5. Инструменты разработки в рамках выполнения работ:

Разработка будет вестись с использованием языков программирования и скриптовых языков программирования: HTML, CSS, JavaScript. С использованием фреймворков: jQuery, Bootstrap, Yii2. И с использованием баз данных: MySql

Минимальные технические характеристики для работоспособности разрабатываемого продукта: PHP версии 7 и выше. Наличие 1 базы данных mySql

**3. Срок выполнения работ**

3.1. Общий срок выполнения работ (…) с даты получения Исполнителем суммы авансового платежа согласно п. 5.1 договора.

Начальный, промежуточные и конечный срок выполнения отдельных этапов работ по договору определяются Заданием и соответствующими приложениями к договору.

Работа интернет-портала в сети интернет начинается в течении 3-х рабочих дней с момента поступления последнего платежа на расчетный счет исполнителя и подписания акта о выполненных работах.

В случае, если в процессе выполнения работ по настоящему договору был изменен объем работ, согласованный Сторонами в договоре, сроки выполнения работ также подлежат пропорциональному изменению (пересмотру) путём подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

**4. Порядок выполнения работ.**

4.1. Работы, предусмотренные договором, разделены на (…) этапа работ. Выполнение Исполнителем каждого этапа работ фиксируется предварительным актом выполненных работ, закреплённым подписями Исполнителя и Заказчика.

4.2. Работа считается выполненной после подписания Сторонами предварительных актов выполненных работ всех четырех этапов работ и финального акта о сдаче интернет-портала в эксплуатацию (размещение в сети интернет на арендованном Заказчиком сервере) после истечения срока на тестовую эксплуатацию, указанного в п. 6.3 настоящего договора.

**5. Стоимость работы**

5.1. Стоимость работы по договору составляет (…) (прописью) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Стоимость работ является результатом коммерческой договоренности Сторон, остается неизменной в период действия настоящего договора.

Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора и не указанные в договоре, Исполнитель несет самостоятельно и за свой счет.

Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора (статья 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), не является основанием для пересмотра стоимости работ по настоящему договору.

5.2. После подписания настоящего договора Заказчик обязуется перечислить авансовый платеж Исполнителю в безналичной форме на расчетный счет, указанный в реквизитах настоящего договора, или в наличной форме путем передачи денежных средств Исполнителю.

Сумма аванса составляет (…) (прописью) рублей 00 копеек. НДС не облагается) , что составляет 20% от общей стоимости работ.

Оставшаяся сумма в размере (…) (прописью) рублей 00 коп, выплачивается на расчетный счет Исполнителя,указанный в реквизитах настоящего договора, или в наличной форме путем передачи денежных средств Исполнителю по факту выполнения Исполнителем последующих этапов работ на основании подписанного между Сторонами предварительного акта выполненных работ по каждому этапу.

5.3. Обязательства Заказчика по оплате стоимости работ считается исполненной в момент списания денежных средств в размере, предусмотренном Договором, с корреспондентского счета банка Заказчика.

**6. Прием-передача результата работ.**

6.1. Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней после выполнения работ (этапа работ) представить на утверждение Заказчику соответствующий акт выполненных работ. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Задания на основании настоящего договора и приложений к нему. Перечень информационных материалов, подлежащих оформлению и передаче Исполнителем Заказчику, определяется Заданием.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта выполненных работ подписывает указанный документ либо возвращает его с письменным мотивированным отказом с указанием замечаний и несоответствий, которые Исполнитель в случае их обоснованности обязан устранить в согласованные Сторонами сроки.

6.2. Исполнитель гарантирует работоспособность интернет-портала на момент передачи результата работ Заказчику и в период, указанный в п. 6.3 договора.

6.3. Заказчику дается 3 (Три) месяца на тестирование и эксплуатацию интернет-портала, в течение которых Исполнитель берет на себя обязательства за свой счёт устранить все выявленные в работе интернет-портала недостатки, возникшие по вине Исполнителя.

6.4. После полного выполнения Исполнителем п. 6.5 настоящего договора, истечения срока указанного в п. 6.3 настоящего договора, и отсутствия неустранённых замечаний Заказчика, возникших по вине Исполнителя, обязательства Исполнителя перед Заказчиком по разработке интернет-портала считаются исполненными полностью.

Выявленные замечания должны быть устранены в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, если иное не согласовано Сторонами дополнительно.

6.5. После выполнения Исполнителем работ, предусмотренных договором, подписания между Сторонами актов выполненных работ и выполнением Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после финального тестирования функционала сервиса интернет-портала передаёт Заказчику коды доступа к базе данных интернет-портала и весь исходный код, пользовательскую и техническую документацию и иные материалы, использованные Исполнителем при создании Интернет-портала.

**7. Факт выполнения работ**

7.1. Факт выполнения работ по каждому этапу отдельно и по Договору в целом подтверждается подписанием Сторонами актов выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. В рамках приемки по каждому из этапов и по всему Договору Исполнитель осуществляет визуальную демонстрацию выполненных результатов работ Заказчику с предоставлением возможности осуществить тестирование созданной части Интернет-портала на соответствие требованиям Задания.

7.2. Для Исполнения всех обязательств Исполнителя по Договору, Исполнитель обязуется передать Заказчику один экземпляр Интернет-портала, соответствующий требованиям Задания, путем размещения его на серверах, указанных Заказчиком в рабочем порядке, и обеспечения его нормального функционирования в соответствии с применимыми в деловом обороте требованиям к качеству функционирования веб интернет-порталов.

**8. Права и обязанности Сторон**

Исполнитель:

8.1. Исполнитель обязуется выполнить условия настоящего договора и приложений к нему, включая установленные сроки выполнения работ.

8.2. Исполнитель может рассматривать последний день срока сдачи работы, указанный в договоре и приложениях к нему, как день, когда должен предъявить Заказчику результат работ (п.7.2 данного договора). Исполнитель обязан незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении ситуаций, представляющих препятствия для возможности выполнения работ.

8.3. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность во время исполнения работ. Исполнитель обязан не передавать без согласия Заказчика третьим лицам информацию, ставшую известную при исполнении договора, за исключением случаев, если эта информация является общедоступной, а также соблюдать правила конфиденциальности в отношении любой информации, полученной от Заказчика в связи с выполнением работ, не копировать, не передавать и не показывать третьим лицам находящиеся у Исполнителя документы и материалы Заказчика.

8.4. Исполнитель обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее его деятельность и относящееся к предмету настоящего договора.

8.5. Исполнитель вправе не возвращать авансовые платежи, если данный договор расторгнут Заказчиком при выполнении Исполнителем п.7.2 данного договора и приложений к нему при условии фактической передачи результата работ Заказчику на сумму полученных авансовых платежей.

8.6. Исполнитель обязан по запросу Заказчика информацию о выполнении работ по договору.

8.7. Исполнитель обязуется воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Заказчиком переданного ему исключительного права на интернет-портал (программы для ЭВМ).

8.8. Исполнитель в период выполнения работ в целях тестирования интернет-портала оказывает консультативную помощь Заказчику и (или) уполномоченным представителям Заказчика в подготовке данных для размещения на интернет-портале, в том числе в соответствии с действующими нормами и правилами, при условии технической возможности у Исполнителя.

Заказчик:

8.9. Заказчик вправе требовать от Исполнителя выполнения работ и сроков, строго указанных в договоре и приложениях к нему, и иных дополнительно согласованных Сторонами и зафиксированных в дополнительном соглашении к договору.

8.10. Заказчик обязуется принять работу или представить замечания по представленным Исполнителем работам или этапам работы не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после уведомления Исполнителем по электронной почте или в мессенджерах (WhatsApp, Telegram) об окончании работ по согласованному ранее пункту или этапу. В случае отсутствия обратной связи от Заказчика более 5 (пяти) рабочих дней по выполненной работе Исполнитель приостанавливает дальнейшие работы до получения ответа от Заказчика, при этом срок выполнения работ по договору сдвигается на соответствующее количество дней.

8.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, если Исполнитель не выполняет условия договора и приложений к данному договору либо своевременно не приступает к исполнению договора

8.12. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю информационные материалы, необходимые для выполнения работ по договору, при этом не злоупотреблять правом (ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**9. Конфиденциальность**

9.1. Стороны обязуются в ходе выполнения работ по настоящему договору соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими друг от друга или из других источников коммерческой, служебной, финансовой информации, в том числе профессиональной информации. Любая такая информация может быть опубликована только по письменному соглашению Сторон. Под конфиденциальной информацией (информацией, составляющей коммерческую тайну) Сторонами понимаются сведения производственного, технического и коммерческого характера, информация, касающаяся деловых операций, оборудования и программного обеспечения, а также любая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность, поскольку на законном основании неизвестна и недоступна третьим лицам.

9.2. Данный пункт не распространяется на информацию, предоставляемую Заказчиком Исполнителю для публичного использования в процессе создания интернет-портала, если иное не оговаривается в рамках настоящего договора.

9.3. Стороны и их работники (представители) не вправе передавать третьим лицам сведения, которые стали известны им в процессе выполнения работ по настоящему договору, представляющие коммерческую и (или) служебную тайну, а также объекты и их части, являющиеся интеллектуальной собственностью или объектами интеллектуальных прав.

9.4. Сведениями, составляющими коммерческую или служебную тайну, являются настоящий договор и любые приложения к нему, соглашения, информационные материалы, заявки, письма, макеты и иные документы, которыми Стороны обмениваются при исполнении настоящего договора. Созданные при исполнении настоящего договора элементы дизайна, визуального оформления являются объектами интеллектуальной собственности, права на которые подлежат передаче Исполнителем Заказчику при сдаче результата выполненной работы.

9.5. Предмет настоящего договора, его стоимость, сведения и информационные материалы, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. Срок конфиденциальности составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами настоящего договора. Стороны обязуются сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую они получили друг у друга во время срока действия договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

**10. Исключительные права**

10.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику все исключительные и авторские права на Интернет-портал, Дизайн интернет-портала, техническую и иную документацию на Интернет-портал и иные результаты работ, созданные в рамках настоящего Договора (далее в совокупности именуемые «РИД»).

10.2. Моментом отчуждения в пользу Заказчика всех исключительных прав на РИД является момент подписания актов выполненных работ по всем четырем этапам, при этом датой отчуждения исключительных прав считается дата подписания последнего такого акта.

10.3. Передача исключительных прав Заказчику на Интернет-портал сопровождается передачей соответствующих прав доступа к интернет-порталу, а именно: всех логинов и паролей, необходимых для полного управления Интернет-порталом и происходит после передачи результата работ Заказчику в течение 5 рабочих дней с даты подписания последнего акта выполненных работ по Договору. Переданные Исполнителем данные являются конфиденциальными, не подлежат передаче Исполнителем третьим лицам, и могут быть использованы (в том числе изменены) Заказчиком на свое усмотрение в любое время после передачи результата работ по договору. Право собственности на такие носители переходят Заказчику в момент передачи, стоимость таких носителей включена в стоимость работ по настоящему Договору.

10.4. При передаче Исполнителем Заказчику результата выполненных работ и прав на такой результат Исполнитель заверяет Заказчика о нижеследующем:

- при создании РИД Исполнителем не будут нарушены интеллектуальные и иные права третьих лиц, требования применимого законодательства;

- Исполнитель надлежащим образом приобретет все исключительные права на РИД, в том числе путем подписания соответствующих договоров, предусматривающих отчуждение исключительных прав на РИД или на их составляющие результаты интеллектуальной деятельности, с работниками и подрядчиками Исполнителя. Такие договоры предусматривают запрет на использование РИД или составных частей РИД указанными лицами в личных целях;

- на момент подписания настоящего договора он не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование РИД;

- на момент перехода исключительных прав на РИД к Заказчику передача Заказчику исключительного права будет произведена на законных основаниях, без какого бы то ни было нарушения прав и/или законных интересов третьих лиц;

- на момент перехода исключительных прав на интернет-портал к Заказчику Исполнитель не будет связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений настоящего договора и использованию Интернет-портала и иных РИД Заказчиком;

- Исполнителем в письменном виде было получено согласие работников Исполнителя на использование РИД анонимно (без указания ФИО или псевдонима работников Исполнителя или работников подрядчиков Исполнителя);

- Исполнитель не использовал без предварительного письменного согласия Заказчика результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, распространяемых на условиях открытой лицензии;

- Исполнитель осуществил выплату вознаграждения за отчуждения исключительных прав на Рид в свою пользу своим работникам и подрядчиком во всех случаях, предусмотренных законодательством РФ или договорами с такими лицами.

10.5. В случае нарушения или несоответствия действительности заверений, предусмотренных п. 10.4 Договора Исполнитель обязуется возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы, включая судебные расходы и выплаченные в связи с нарушением заверений и решением суда компенсации в пользу третьих лиц, а также, в случае, если использование интернет-портала станет невозможным в связи с недействительностью заверений – требовать возмещения Исполнителем всего полученного по настоящему Договору (в том числе все полученные денежные средства размером, равным стоимости всех работ по настоящему Договору)

10.6. Исполнитель не имеет права использовать РИД в личных целях без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.7. Исполнитель обязуется всеми возможными способами содействовать Заказчику в случае регистрации РИД Заказчиком в виде программы для ЭВМ или в виде другой промышленной собственности

10.8. Исполнитель не несет ответственность перед заказчиком за материалы размещенные на разработанном интернет-портале, переданные или опубликованные заказчиком или пользователям интернет-портала, не несет ответственности перед правообладателями подобного контента. Список материалов распространяемых по коммерческим или свободным лицензиям и используемые исполнителем в процессе разработки будут указаны в момент передачи интернет-портала заказчику и подписания акта о выполненных работах.

**11. Изменение и расторжение договора**

11.1. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются только по письменному соглашению Сторон в письменной форме с подписью уполномоченных представителей Сторон.

11.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней, в случае нарушения заверений Исполнителя или в случае другого существенного нарушения положений Договора Исполнителем, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора. Договор считается прекратившим свое действие в момент получения соответствующего уведомления Заказчика. В таком случае исключительные права на РИД не передаются Заказчику, а Исполнитель обязуется возвратить все полученное по Договору в полном объеме, за исключением работ, на которые были составлены акты выполненных работ.

11.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут по решению суда в случаях существенного нарушения другой Стороной его условий.

**12. Форс-мажор и порядок разрешения споров.**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания договора. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, акты терроризма, принятие нормативно-правого акта, существенно повлиявшего на условия выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон.

12.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна незамедлительно, но не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, и не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы представить Заказчику копии документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств. Подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная уполномоченным органом власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

12.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1 настоящего договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

12.4. Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 12.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

12.5. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Исполнитель направляет сообщение по адресам: (…) Заказчик – по адресу электронной почты, указанной в договоре в реквизитах Исполнителя. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие требование. В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного в настоящему пункте сообщения Сторона, получившая его, обязана направить мотивированный ответ на сообщение. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.

**13. Заключительные положения**

13.1. В случае изменения места нахождения, расчетного счета и (или) реквизитов Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга. При несоблюдении этой обязанности все документы и денежные средства, отправленные по прежним реквизитам, считаются полученными соответствующей Стороной.

13.2. Стороны могут обмениваться документами по электронной почте, факсимильной связи с последующим (при необходимости по запросу Стороны) предоставлением подлинных документов. Документы, переданные таким образом, считаются юридически значимыми для Сторон, при этом Стороны несут ответственность за достоверность подписи уполномоченных лиц.

13.3. Со дня подписания настоящего договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к настоящему договору, не имеют юридической силы

13.4. Приложения к настоящему договору:

- Приложение № 1 «Задание».

**14. Реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИП Кишмария А.А.** |  |
| Юридический Адрес:  197349  Санкт-Петербург, ул. Сизова д. 20, к. 1, кв. 43 |  |
| Адрес местонахождения  191011  Санкт-Петербург, ул. Садовая д. 67, лит. А, |  |
| Сведения о руководителе  **Кишмария Александр Анатольевич** |  |
| ОГРНИП:, ОКПО: 321784700098074 |  |
| ИНН: 781413304348 |  |
| ПАО Сбербанк |  |
| к/сч 30101810500000000653 |  |
| БИК: 044030653 |  |
| Р/сч 40802810455000111844 |  |
| Моб. тел: 89112341000 |  |
| Электронная почта: [info@mastervisor.ru](mailto:info@mastervisor.ru) |  |

Подписи сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **От Исполнителя:** | **От Заказчика:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к договору (Задание) №17 от 5 июля 2021 года  Перечень производимых работ | | |  |  |
| **№** | **Этап** | **Наименование** | **Срок реализации. Дней** | **Стоимость**  **Руб.** |
|  |  | **Первый** **этап** |  |  |
| **1** | 1 |  |  |  |
| **2** | 1 |  |
| **3** | 1 |  |
| **4** | 1 |  |
| **5** | 1 |  |
| **6** | 1 |  |
| **7** | 1 |  |
| **8** | 1 |  |
|  |  |  |
|  |  | Второй этап |  |  |
| **9** | 2 |  |  |  |
| **10** | 2 |  |
| **11** | 2 |  |
| **12** | 2 |  |
| **13** | 2 |  |
|  |  | Третий этап |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **14** | 3 |  |
| **15** | 3 |  |
| **16** | 3 |  |
| **17** | 3 |  |
|  |  | Четвертый этап |  |  |
| **18** | 4 |  |  |  |
| **19** | 4 |  |
| **20** | 4 |  |
| **21** | 4 |  |
| **22** | 4 |  |
| 23 |  |  |  |  |